业务需求文档 (BRD)

ReplyChef

餐厅差评智能回复与评论分析助手

首个试点客户：Chef Fei（San Diego UTC，湖南菜，美国首店）

版本：v0.1 草稿    日期：2026 年 9 月 8 日    作者：BIBI

产品名为暂定名，后续可换。

# 1. 一句话总结

给忙到没时间回评论的餐厅经理做一个助手：新差评进来后自动读懂问题、按经理的口吻起草一条像真人写的回复，经理点一下确认就发出去；同时把所有评论归类分析，每天给一份「今天多少好评差评、差评主要因为什么」的总结。第一阶段只做 Google 全自动、Yelp 半自动。

# 2. 背景与问题

## 2.1 现状

Chef Fei 是一家刚在 San Diego UTC 开业的湖南菜馆，开业期间客流远超接待能力。Google 上过去一天内集中出现多条一星评论，主题高度一致：

- 排队等位：等 2 到 2.5 小时仍有 20 组在前面，有人等到 2 点半厨房停止营业也没吃上。

- 等位管理混乱：叫号没人应就直接被移出 waitlist，不打电话不发短信；前台被要求不告诉顾客预计等待时间；有顾客被告知「名字丢了」。

- 电话无人接听。

- 菜品：部分菜品（如牛肉西兰花）被评价为汤汁多、不够锅气。

经理 Andy 目前用通用 AI 直接生成回复。顾客一眼能看出是模板，评价是「没诚意」，反而放大了负面印象。Andy 的原话是太忙了，没空自己一条条回。

## 2.2 为什么现在的做法不行

- 通用 AI 不知道餐厅的具体情况（当天排队为什么崩、厨房几点关、正在做什么改进），只能写空话。

- 回复没有经理的个人口吻，没有称呼、没有具体承诺、没有邀请回访的诚意。

- 没有人在看评论背后的规律：差评是排队问题还是菜品问题、占比多少、趋势如何，经理完全靠感觉。

## 2.3 机会

新店开业前 90 天是评分定型期。一条有诚意的回复能让潜在顾客看到餐厅在认真处理问题，也能拉回一部分愿意再试的顾客。同时，评论数据本身就是免费的运营诊断报告，现在没人用。

# 3. 目标与成功指标

| 目标 | 指标 | 试点目标值 |
| --- | --- | --- |
| 差评及时回复 | 新差评（1 到 3 星）从出现到发出回复的中位时长 | 小于 12 小时（目前经常超过 48 小时或不回） |
| 回复像真人 | 经理对 AI 草稿「不改直接发」的比例；顾客对回复的负面二次评论数 | 70% 以上不改直接发；零条「这是 AI 写的」类吐槽 |
| 经理省时间 | 经理每天花在评论上的时间 | 小于 10 分钟/天 |
| 看清差评原因 | 每日总结的按时送达率；经理认为原因分类准确的比例 | 100% 每天早上 9 点前送达；分类准确率 85% 以上 |
| 评分止跌 | Google 评分 30 天变化；差评占比变化 | 试点期间差评占比下降（作为观察指标，不作硬承诺） |

# 4. 目标用户与场景

## 4.1 用户画像

- 餐厅经理（Andy）：主要用户。每天在店里跑动，用手机居多，看评论的时间碎片化。要的是「我扫一眼、点一下就搞定」。

- 店主/老板：次要用户。关心评分趋势、差评原因和门店运营问题，看周报和看板。

- 前台/店员：不直接用产品，但每日总结里的运营建议（比如排队提醒）会影响他们的流程。

## 4.2 核心场景

- 新差评到达：顾客在 Google 发了一星评论说等了两小时被移出 waitlist。系统 5 分钟内收到通知，读出问题类型（等位管理），结合餐厅背景（开业期、正在上 SMS 叫号），用 Andy 的口吻起草回复，推送到 Andy 手机。Andy 看一眼，点「发布」或改两个字再发。

- 每日总结：第二天早上 9 点，Andy 收到一条消息：昨天 14 条新评论，5 星 6 条、1 星 7 条；差评 7 条里 5 条是等位、1 条是电话没人接、1 条是菜品；附上 3 条建议。

- Yelp 差评：系统拿到 Yelp 新评论的摘要，起草回复，Andy 一键复制，去 Yelp for Business 粘贴发送。

- 好评：五星评论也起草简短感谢回复，但优先级低于差评，可以批量确认。

# 5. 范围

## 5.1 MVP 范围内

- 接入 Google Business Profile：拉取历史评论、新评论实时通知、发布回复。

- Yelp：拉取可获得的评论摘要，起草回复，提供一键复制（不自动发布）。

- AI 回复起草：有餐厅背景、有经理口吻、有针对性、有具体承诺、不用模板套话。

- 审核工作流：草稿、一键发布、编辑后发布、跳过；所有回复必须经过人确认。

- 评论分析：情感与星级分布、差评原因分类（等位、等待时长、服务态度、菜品、卫生、价格、电话/预订、其他）、按天趋势、高频关键词。

- 每日总结：每天定时生成，推送到经理手机（短信或微信/邮件二选一）。

- 餐厅知识库：经理可以维护「当前情况」（营业时间、排队规则、最近改进、招牌菜），AI 起草时引用。

## 5.2 MVP 范围外

- Yelp 自动发布回复（需要 Yelp 合作伙伴资质，见第 7 节）。

- 排队/等位系统本身（是另一个产品机会，BRD 单独写）。

- 多语言回复（第一版只做英文，中文评论可以后加）。

- 多门店管理、团队权限。

- 主动邀评、短信营销。

# 6. 功能需求

| 编号 | 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | Google 评论接入 | OAuth 授权后拉取全部历史评论；订阅 NEW_REVIEW 与 UPDATED_REVIEW 通知；5 分钟内入库。 | P0 |
| FR-2 | 差评识别与分类 | 按星级和文本判定情感；给每条评论打 1 到 3 个原因标签；提取具体事实（等待时长、菜名、时间）。 | P0 |
| FR-3 | 人味回复起草 | 用经理的名字和口吻；引用评论里的具体细节；承认问题不辩解；说明正在做的改进；给出回访邀请或联系方式；长度 60 到 120 词；避免「We apologize for any inconvenience」这类套话；同一天的回复之间不重复句式。 | P0 |
| FR-4 | 审核与发布 | 手机端一屏看到评论与草稿；操作：发布、编辑、重写（可给提示，如「语气再软一点」）、跳过；发布后调用 Google 回复接口并回写状态（审核中/已通过/被拒）。 | P0 |
| FR-5 | 每日总结 | 每天固定时间生成：新评论数、星级分布、差评原因占比、对比前一天、Top 3 建议；推送到经理手机。 | P0 |
| FR-6 | 分析看板 | 网页看板：评分趋势、差评原因饼图、按天堆叠柱状图、关键词云、未回复队列。 | P1 |
| FR-7 | Yelp 半自动 | 拉取 Yelp 评论摘要；起草回复；一键复制并跳转 Yelp for Business。 | P1 |
| FR-8 | 餐厅知识库 | 经理维护的背景信息表单，AI 起草时读取；建议每周提醒更新一次。 | P1 |
| FR-9 | 口吻学习 | 从经理手写或改过的回复里学习措辞习惯，逐步贴近本人风格。 | P2 |
| FR-10 | 好评自动感谢 | 五星评论生成简短回复，可批量确认。 | P2 |

# 7. 平台可行性（调研结论）

这一节是决定产品形态的关键，结论基于 2026 年 9 月官方文档。

## 7.1 Google

| 能力 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取全部评论 | 可行 | Business Profile API v4 reviews.list，需要 business.manage 授权。 |
| 新评论通知 | 可行 | Notifications API 配合 Cloud Pub/Sub，类型 NEW_REVIEW、UPDATED_REVIEW。官方建议用推送而不是轮询。 |
| 发布回复 | 可行 | reviews.updateReply，最长 4096 字节；每条回复会过 Google 审核，可能被拒。 |
| 接入门槛 | 需申请 | 提交 GBP API Basic Access 申请，官方 14 天内审核；社区反馈 7 到 14+ 天，偶有 reviews 接口未同步开通需要追问。默认配额 300 次/分钟，足够。 |
| 餐厅授权 | 必需 | Andy 用自己的 Google 账号 OAuth 授权，或把我们的账号加为 profile manager。 |
| 政策 | 允许 AI 起草，需人确认 | 政策要求自动操作前获得用户明确同意；不禁止 AI 内容；Google 自己也在测 Reply with AI。评论数据缓存不超过 30 天。 |

## 7.2 Yelp

| 能力 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取评论（公开 API） | 受限 | Fusion API Enhanced 套餐 $299/月只返回 3 条评论摘要（约 150 字截断），Premium $643/月返回 7 条。 |
| 读取全文与回复 | 仅限合作伙伴 | Private Reviews API 与 Respond to Reviews API 只对签约合作伙伴开放，面向 10 家以上门店的企业客户，禁止导出评论。 |
| 爬虫或自动化浏览器 | 不可行 | 违反 Yelp 2026 年 1 月生效的服务条款，有封号风险。 |
| MVP 方案 | 半自动 | 起草回复，经理复制到 Yelp for Business 手动发；后期可与 Birdeye 等已有 Yelp 授权的平台合作。 |

## 7.3 对产品形态的影响

- 第一版是 Google-first 产品。这没问题：Chef Fei 的差评主要集中在 Google，Google 也是本地搜索的入口。

- Yelp 保留在产品里但降级为「起草 + 复制」，向 Andy 讲清楚这是平台限制不是我们不做。

- 在 API 审批下来之前，demo 用手动导入的评论数据跑，功能一样，只是数据不是实时的。

# 8. 非功能需求与合规

- 所有回复必须经人确认后才发布；系统不做无人值守自动发布。

- Google 评论数据保存不超过 30 天；分析结果只存聚合统计。

- 不存储顾客个人信息，不给顾客发私信。

- 新评论从出现到草稿推送经理，目标 5 分钟内。

- AI 起草失败或内容不确定时降级为「请经理手写」，不硬发。

- 回复内容禁止：承诺退款金额、承认法律责任、评价顾客个人、透露其他顾客信息。

# 9. 竞品与定价参考

| 产品 | 定价（公开信息） | 与我们的差异 |
| --- | --- | --- |
| Birdeye | $299 到 $449 /店/月 | 企业级，功能多且重，对单店餐厅太贵太复杂。 |
| Podium | $249 到 $399 /月，AI 另加约 $99 | 偏短信营销，评论回复是附属。 |
| MARA AI / RepliFast | $28 到 $29 /月 | 通用回复生成，无餐厅背景知识、无分析、只发 Google。 |
| Google Reply with AI | 免费（测试中） | 只给一句通用建议，无背景、无分析、无每日总结。 |
| ReplyChef（本产品） | 设想 $49 到 $99 /店/月 | 餐厅专用；有背景知识和经理口吻；带原因分析与每日总结；给忙碌经理设计的手机审核流。 |

# 10. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Google API 审批慢或 reviews 接口未开通 | 实时功能延后 | 立即提交申请；demo 先用导入数据；审批期间做产品打磨。 |
| Andy 不愿授权或不信任 AI 发布 | 无法试点 | 强调人确认机制；先做「只起草不发布」版本建立信任。 |
| 回复被 Google 审核拒绝 | 回复延误 | 回写状态并提醒经理；总结被拒原因优化提示词。 |
| AI 回复出现事实错误（如承诺不存在的改进） | 损害信任 | 起草只引用知识库里的事实；不确定的内容标黄提醒经理。 |
| Yelp 端体验差 | 客户觉得功能不全 | 提前讲清楚平台限制；把复制流程做得极顺。 |
| 差评根源是运营问题不是回复问题 | 回复再好评分也难涨 | 每日总结要给可执行的运营建议，让产品价值不只在回复上。 |

# 11. 里程碑

| 阶段 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| M0 可行性 | API 调研完成（本文档） | 已完成 |
| M1 Demo | 用 Chef Fei 真实评论做的可点击 demo：评论收件箱、AI 草稿、审核流、分析看板、每日总结 | 本周 |
| M2 Pitch | 给 Andy 演示，拿到试点意向和 Google 授权 | 下周 |
| M3 接入 | 提交 GBP API 申请；搭建 OAuth、Pub/Sub、回复发布 | 申请后 2 到 3 周 |
| M4 试点 | Chef Fei 真实运行 30 天，每日总结跑起来，收集反馈 | 接入后 1 个月 |
| M5 决策 | 根据试点数据决定是否做成产品、找第二家餐厅 | 试点结束 |

# 12. 需要向 Andy 确认的问题

- 他现在每周在评论上花多少时间？最烦的是哪一步？

- 他愿意用自己的 Google 账号授权，还是把我们加为 manager？

- 回复用他的名字署名，还是用餐厅名？

- 哪些背景信息可以写进回复（厨房停止收单时间、排队规则改动、是否上了短信叫号）？

- 每日总结希望几点收到、发到哪里（短信、微信、邮件）？

- Yelp 的回复他愿意手动粘贴吗，还是只做 Google？

- 如果试点有效，他能接受什么价位？